重庆医科大学附属第二医院江南医院

综合楼内科楼屋面钢结构工程

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一八年四月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼内科楼屋面钢结构工程竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区B区 工程规模：垂直投影面积约500平方。 |
| 3 | 竞谈范围 及工程规模 | 竞谈范围：重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼内科楼屋面钢结构工程，本工程为交钥匙工程。最终以施工图和工程量清单内容为准。 工程限价：人民币47万元。 计划工期：30天 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 不能破坏层面原有防水层。 |
| 5 | 承包方式 | 设计、施工一体（包工包料） |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的施工企业可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 - 资质类别和等级：具备钢结构专业施工资质等级标准三级及以上、轻型钢结构工程设计乙级及以上的施工企业，必须具有安全生产许可证【提供设计、施工资质证副本和安全生产许可证的复印件并加盖鲜章】 - 项目经理资质和要求：必须为投标申请人本单位职工，目前无在建工程，并具备贰级及以上注册建造师【提供建筑工程专业的建造师执业资格注册证书或临时执业资格证书，同时必须具有安全生产考试B类合格证书的复印件并加盖鲜章】 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 在经营活动中没有重大违法记录。 - 竞谈人应遵守有关的国家法律、法令和条例。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 谈判文件递交截止时间 | 2018年 4 月17日 9点整 |
| 7 | 报价方式 | - 本项目采用固定单价的计价和结算方式，结算总价=∑固定单价*最终确定的数量。综合单价为全费用综合单价，包含但不限于产品的生产、运输、装卸、安装、保险、风险费、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 - 施工现场垂直运输工具已拆除，竞谈人应充分考虑吊装、转运费用，纳入本次报价，结算时不另行增加相关费用。 3.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分项报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 4.竞谈人报价不得超过限价，否则报价作废。 |
| 8 | 合同价格 | 竞谈中标价格 |
| 9 | 付款方式 | - 预付备料款合同总额的30%， - 工程完工验收合格后支付至合同总额的97%， - 剩余3%作为质保金（质保金留存于业主方），质保期满后一周内无息退还。 质保期：五年（工程验收合格后开始计算）。 |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5 份，其中正本1份，副本4份。 文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章。 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④施工资质证；⑤安全生产许可证；⑥建造师执业资格注册证书及安全生产考试B类合格证书的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、承诺书 6、设计图纸B2纸打印一份， U盘保存电子档一份。 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼江南医院建设办公室 |
| 13 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 14 | 评定方法 | 综合评定 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科 联 系 人：徐老师 联系电话：023-63693041 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

- 材料品牌要求

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼内科楼屋面钢结构工程竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院综合楼内科楼屋面钢结构工程竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签订合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价清单

| 序号 | 暂定面积（m2） | 综合单价 （元/ m2） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （含增值税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年   月   日

附件四

材料要求：

- 钢柱用H型钢：

- 钢梁用H型钢：

- 支撑用型钢：

- 檩条用热镀锌C型钢：

- 钢结构表面油漆：

- 铝镁锰屋面板：

- 钢结构连接用高强螺栓：