重庆医科大学附属第二医院奎星楼改造

智能化设计方案竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

2019年 3 月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院奎星楼改造智能化设计 |
| 2 | 项目概况 | 位于重庆市临江门，总建筑面积约39000㎡。 |
| 3 | 竞谈范围 | 完成奎星楼改造智能化工程的方案设计、施工图设计、施工、竣工验收及质量保修阶段的设计服务。 |
| 4 | 设计深度要求 | 必须达到相关文件规定要求，并通过相关部门审核。 |
| 5 | 设计周期要求 | 在招标人确认了方案设计并经相关主管部门审核后40天内提交正式施工图设计。 |
| 6 | 成果目标 | 设计范围参照国家《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)及国家卫生部综合医院建设标准执行，同时应满足教学医院的设计要求 |
| 7 | 竞谈人条件 | - 投标人应具有独立法人资格，提供营业执照； - 建筑智能化系统专项工程设计甲级或建筑工程设计综合甲级资质（含智能化）。 |
| 8 | 必备证件 | - 企业营业执照； - 组织机构代码证； - 税务登记证； - 相关资质证书； - 业绩表； - 法定代表人授权书； - 承诺书； 以上复印件需加盖公章。（原件备查） |
| 9 | 踏勘现场 | 本工程招标人不组织各投标人踏勘现场，由各投标人自行踏勘。 |
| 10 | 转包 | ■不允许 |
| 11 | 报名截止时间 | 2019年3 月12 日 17 点 |
| 12 | 书面质疑递交时间及地点 | 各竞谈人的质疑采用书面形式进行回答。 递交书面置疑（如果有）的截止时间: 2019年3 月12 日 。 |
| 13 | 竞谈报价 | 竞谈人根据本工程的实际情况，由竞谈人结合自身实力和市场行情，自主进行报价，按中标价办理结算。 |
| 14 | 最高限价 | 根据本工程的实际情况，并结合市场行情，竞谈人的总设计费用报价不得超过邀请人设的最高限价35万元（含35万元），否则竞谈报价为无效竞谈报价，其竞谈文件按作废处理。 |
| 15 | 项目设计方案评选方式 | 设计方案评选由竞谈单位现场讲解，医院组织专家进行评审，评选出第一名作为中标单位。 |
| 16 | 付款方式 | （1）合同签订，完成方案设计后，邀请人向中标人支付合同价款的30% （2）中标人提交正式施工图（通过审查机构审查的）后，邀请人向中标人支付合同价款的40% （3）本项目施工验收合格后，邀请人向中标人支付合同价款的15% （4）本项目竣工验收备案完成后，邀请人向中标人支付合同价款的15% |
| 17 | 竞谈文件的组成 | - 公司简介及业绩表 - 资质证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④相关资质证书。以上复印件需加盖公章。（原件备查） - 法定代表人授权书 - 竞谈承诺书 - 设计期限内、施工期、竣工验收期及质量保修期内的服务承诺。 - 设计团队人员配置情况 - PPT电子光盘 - 评标现场讲解PPT（不超过20分钟） |
| 18 | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年3 月 13 日 9点 开标地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 20 | 评定方法 | 综合评定 综合评定总分100分 - 资质5分 - 设计人员配置情况 5分 - 业绩10分 - 设计方案20分 5 、报价60分 |
| 21 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院江南医院建设办公室 联 系 人：徐老师 联系电话：63693041 |

附件：1. 重医附二院奎星楼改造建筑图 （电子版）

2. 法定代表人授权书（格式）

3. 竞谈文件确认书

4. 竞谈承诺书

5. 竞争性谈判文件响应函

6. 投标报价须知

法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院               的奎星楼改造智能化设计的竞争性谈判活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：           性别：         年龄：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

竞谈单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

竞谈文件确认书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加奎星楼改造智能化设计工程的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程竞谈文书及其相应的资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞谈文件。

竞谈单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

竞谈承诺书

邀请人：重庆医科大学附属第二医院

1、根据你方拟建工程奎星楼改造智能化设计的竞谈文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究竞谈文件的相关规定后，结合本工程实际情况和市场行情，我方愿以人民币（小写）          元（大写）            元的投标报价，作为完成本工程方案设计、施工图设计、施工、竣工验收及质量保修阶段的全部设计费用。

2、我方已详细阅读全部竞谈文件，包括澄清或者修改文件。

3、一旦我方中标，我方保证在邀请人确认了方案设计并经相关主管部门审核后       天内提交正式施工图设计。

4、若我方中标，我方拟派驻           为本项目的设计负责人，并确保相关专业设计人员到位，否则我方愿承担违约责任。

5、除非达成另外协议并生效，本竞谈文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞谈人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

日    期：            年            月             日

谈 判 响 应 函

致：重庆医科大学附属第二医院

根据已收到的重庆医科大学附属第二医院奎星楼改造智能化设计竞争性谈判文件，我单位经认真研究上述谈判文件，决定参加本次谈判。我方提交谈判响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施义务，履行文件中对合作单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

- 我方完全接受谈判文件中的内容，并将按谈判文件的规定履行责任、义务，按时提交成果参加竞争性谈判。

- 我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

- 我方同意提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

- 如果我方中标，我方将按文件要求签订、履行合同，承担责任、义务。

法定代表人或授权代表人签字：

单位（公章）

二〇一四年    月    日

投标报价须知：

一、投标人的投标报价应包括为完成本项目方案设计、施工图设计、施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的设计服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、设计单位的管理费、税金、利润等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。

二、投标人须积极配合招标人的报件工作，因下述原因产生的设计费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人在确认设计成果时提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等；

（2）招标人在报件过程中相关主管职能部门提出的方案设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中一般性设计变更而产生的设计费、资料费等。

三、设计期限内、施工期、竣工验收期及质量保修期内的服务承诺，由各投标人根据国家、重庆市现行规定以及自行经营情况自主编制。