重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位

比选文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一九年五月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位比选 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市南岸区茶园新城天文大道288号 工程概况：本院区内医疗综合大楼、肝病/感染病中心楼的门诊等室内公共区域面积约10000m2需进行软装饰方案和深化设计，成果应满足施工要求；屋面约8000 m2进行景观概念性方案设计。. |
| 3 | 设计范围 （详见附图） | 综合医技大楼 一楼： 1、大门正对大厅部分及大门外两侧屋檐下长廊的使用进行布局设计； 2、宽仁大讲堂； 3、急诊进入大厅通道（以绿色、导诊为主）； 4、大厅两侧（靠挂号收费区和取药区）的柱子避开消防卷帘部分进行实用布局设计； 二楼： 1、A区外空置处设计洋快餐售卖店；B区外空置处设计书吧； 对C区小超市进行美化设计；D区（超市对面）空置处设计咖啡吧。 2、中庭设计（靠家属区外2/3）； 3、对观光梯外侧进行适当美化设计； 三楼： A、B A、B区前两侧角的空置区。 二——四楼： 2、A区到D区、B区到C区公共通道设计、柱子避开消防卷帘的部分进行实用设计布局； 五楼： 麻醉科---ICU区间通道空置处，五楼屋面花园平台。 标准病房： 泌尿外科（D区9楼）、心内科（D区7楼）、产科（C区7楼）、乳甲外科（C区13楼）4个病区的公共区域（包括医护休息区、医患沟通区）。 感染/肝病中心 一、二层的公共区域（含旋梯）。 |
| 4 | 设计工期 | 本项目软装方案设计工期为7天。合同签订后7天内中标单位须根据医院提出的调整意见将最终方案设计成果提交医院，深化设计（满足施工要求）完成时间为医院确定设计方案成果后10天内完成并提交。屋面景观只要求出概念性方案。 |
| 5 | 比选目标 | 按照医院指定的设计范围和内容，所有设计内容必须达到相关文件规定要求，通过相关部门审核，满足医院的功能使用，满足医院的要求和施工要求。 |
| 6 | 比选人条件 | 1、参选人须具备有效地营业执照，具有建设行业行政主管部门颁发的工程设计建筑装饰工程专项甲级及以上资质； 2、项目设计负责人须具备建筑设计专业高级及以上职称。 |
| 7 | 报名截止时间 | 2019年 5月8日上午9:00 |
| 8 | 现场踏勘 | 邀标人不组织，参选人自行踏勘。 |
| 9 | 报价方式 | 该项目最高限价为：35万元，各单位根据医院确定的室内软装饰设计范围，参照类似市场价格在限价范围内进行自主报价,超过最高限价视为无效投标。 |
| 10 | 合同价格 | 中标价格 |
| 11 | 费用支付 | （1）合同签订，完成方案设计后，邀请人向中标人支付合同价款的30%； （2）中标人提交正式方案设计成果和项目概算并通过医院相关部门消防审查，邀请人向中标人支付合同总价的70%。 |
| 12 | 比选 文件组成 | 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、方案（含电子版、彩色纸质版） 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业有效营业资质；②资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、近3年公司类似业绩表 6、项目负责人职称证明，拟派设计人员为本单位人员的证明材料并提供近6个月社保证明。 7、承诺书 8、项目概算书 |
| 13 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 14 | 比选及资料递交时间、地点 | 比选时间：另行通知 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 15 | 比选评定方法 | 根据设计单位资质、方案、业绩、报价、工期综合评定（详见附件） |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院后勤管理（保卫）处联 系 人：蒲女士 联系电话：023-63693690 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）、报价须知

- 类似业绩一览表（自拟）

- 项目比选综合评分表

附件1：

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位比选，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2：

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位比选，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件3：

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位比选文件的全部内容。我们已完全理解了比选文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。

据此，我单位根据此次贵院确定的软装饰设计范围，参照市场价格进行方案和深化设计自主报价，本项目设计（含方案、深化设计、概算编制）费为         元整，工期       日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

参选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

投标报价须知：

一、投标人的投标报价应包括为完成本项目方案设计、施工图设计、施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的设计服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、设计单位的管理费、税金、利润等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。

二、投标人须积极配合招标人的报件工作，因下述原因产生的设计费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人在确认设计成果时提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等；

（2）招标人在报件过程中相关主管职能部门提出的方案设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中一般性设计变更而产生的设计费、资料费等。

三、设计期限内、施工期、竣工验收期及质量保修期内的服务承诺，由各投标人根据国家、重庆市现行规定以及自行经营情况自主编制。

附件4：

本工程设计人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 造价资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于该工程的咨询人员未经甲方批准不得擅自更换，否则按合同相关条款承担违约责任。

附件5：

重庆医科大学附属第二医院江南院区软装饰设计单位比选综合评分表

| 序号 | 参选单位 | 比选评分 |  |  |  |  | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资质 （1分） | 设计方案 （5分） | 公司业绩 （1分） | 设计报价 （2分） | 工期 （1分） |  |

评审人签字：

评分说明：

1、“资质”评分包括公司资质和个人资质。2、“设计方案”评分标准为：优秀得5分；良好得4分；一般得3分；较差得2分；差得1分。3、“公司业绩”评分标准为：有单个装饰设计在5000m2以上的业绩，每1个得0.5分，此项满分为1分。4、“设计报价”评分标准为：按照要求完成设计报价最低价得2分，报价每升高一档得分降低0.5分，2分扣完为止。5、“工期”评分标准为：满足医院要求得1分，不满足要求得0分。