重庆医科大学附属第二医院

奎星楼A组团旧空调系统设备设施拆除及处置

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一九年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团旧空调系统设备设施拆除及处置竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市渝中区临江门2号 计划工期：15天 |
| 3 | 竞谈范围 | 一、范围：项目原制冷机房、制热机房、空调水泵房所有设备和管道等的拆除、回收、现场清理（根据发包方规定时间自行现场踏勘）； 二、设备数量参考如下： 1、立柜式空气处理机组12台，品牌开利； 2、离心机水冷机组3台，品牌特灵； 3、热水机组1台，品牌重庆智得； 4、分水器1台，集水器1台； 5、机房分集水器管道阀门； 6、热水循环泵2台，品牌上海凯实利； 7、冷冻水泵3台，品牌上海凯实利； 8、制冷主机控制柜3套； 9、水泵控制柜、中央空调节能控制柜5套； 10、横流式玻璃钢冷却塔，4台，品牌为菱电； 11、拆除配电柜到设备的电缆（配电房到配电柜的主电缆不拆除）。 备注：上述设备状况以自行现场踏勘为准。 三、对拆除制冷机房、制热机房、空调水泵房、冷却塔场地的设备、管道、阀门及相关物资过程中所产生的废渣废料及相应的垃圾进行彻底清运，对设备基础拆除至结构板并对整个拆除区域进行清扫。 |
| 4 | 施工要求 | - 安全文明施工，按国家相关法律、法规要求执行，施工过程中所有安全责任由施工方承担； - 严格按拆除施工规范要求进行施工，不得野蛮作业，不得擅自拆除谈判范围以外的内容，不得损坏拆除范围外的设施设备及建筑结构。 - 若有损坏，履约保证金不予退还。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供竞标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 2、具备在有效期内的营业执照复印件（营业执照经营范围内需含废旧回收相关内容）并加盖鲜章。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 谈判文件递交截止及开标时间 | 2019年10月 18日14点30分 |
| 7 | 保证金 | 1、竞谈保证金：人民币贰万元（以现金方式交财务处，该项目合同签订后退还）。 2、履约保证金：中标通知书发出后3日内，中标方向发包方交纳履约保证金人民币伍万元，否则视为中标方自动弃权且不得退还竞谈保证金。 |
| 8 | 报价方式 | 报价方式：人民币报价。该项目最低限价：50万元。 本次竞谈价格包括： 项目原制冷机房、制热机房、空调水泵房所有设备和管道、冷却塔室外管道等的残值费用； 中标方在拆除期间的拆除人、材、机费用、运输（清运）费、现场清扫费、税金管理费、相关保险费等各种费用均由中标方自行承担，不在报价范围内。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 合同价格 | 中标价格 |
| 10 | 违约责任 | 1、中标方因操作不当造成拆除范围外损坏或造成发包方其他设备损坏的，由中标方照价赔偿； 2、中标方没有在指定日期进场拆卸的，发包方有权单方解除合同； 3、中标方未按发包方规定时间交纳相关保证金及合同价款，发包方有权单方解除合同。 |
| 11 | 付款方式 | 本合同签订之后3日内，中标方向发包方全额交纳合同价款后，中标方根据发包方指定时间进场进行拆除工作；在整个工程按拆除合同完工后，经发包方验收合格后，中标方凭履约保证金交款收据退还履约保证金。 |
| 12 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 4份，其中正本1份，副本3份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书； 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）； 3、公司基本情况表 资格证明材料：企业营业执照复印件需加盖鲜章（查验原件）； 4、商务条款承诺：包括工期、安全保证条款及优惠条件等。 |
| 13 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 14 | 评标方法 | 最高报价作为中标价格 |
| 15 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 16 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 17 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院 联 系 人：俱老师 联系电话：63693002 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺函

- 报价书（格式）

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团旧空调系统设备设施拆除及处置竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院奎星楼A组团旧空调系统设备设施拆除及处置的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的价格签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同，否则同意你方没收我司的竞谈保证金。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成拆除工作。

若未按此承诺执行，视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

奎星楼A组团旧空调系统设备设施拆除及处置报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年  月 日