渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及

特需门诊改造工程

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二〇年四月二十日

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及特需门诊改造工程 |
| 2 | 项目概况 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区（重庆市渝中区临江路74号） 工程规模：建筑面积约200平方米 |
| 3 | 施工范围及内容 | 施工单位根据医院要求进行改造装饰 |
| 4 | 施工工期 | 本项目施工工期为合同签订后30日历天 |
| 5 | 质量要求 | 需达到国家各相关部门现行规定要求，及满足医院使用要求。 |
| 6 | 竞谈人条件 | 1、具有有效的独立法人资格。 2、具备房屋建筑工程总承包和建筑装修装饰工程贰级及以上资质 |
| 7 | 材料要求 | - 材料： - 按医院指定档次、规格（见附件） 增减变更所有材料必须经过重医附二院认质核价后方可在施工中使用。所有材料均为工地到岸价，已包含材料价格、材料运输费、上下车费和转运费，采保费等所有费用。 |
| 8 | 工程限价 | - 本工程最高限价为17万元整。 |
| 9 | 支付方式 | 本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收合格后，提交完整的工程结算资料，医院在收到完整的工程结算资料后，六个月内审定完毕，出具审定结论后，乙方缴纳5%的审定金额作为质保金，甲方一次性付清工程款。 |
| 10 | 结算办法 | 结算标准：竞选人应充分踏勘现场，仔细核对相关内容，并根据《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018等定额相关文件，结合市场行情、企业自身实力并考虑各种风险，自行报价。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | - 法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资质证明材料：①企业营业执照（三证合一）；②资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、拟派施工人员一览表（项目经理） 6、报价书、承诺书 |
| 12 | 质保期限 | 该工程质保期防水为五年，土建装饰为二年 |
| 13 | 竞争性谈判文件制作要求 | 1、投标文件包含装修设计施工图、综合预算和工程结算总价下浮比例报价单，公司资质、资格审查资料以及其他资料。 2、投标文件制作肆份（一正叁副），采用A4纸装订成册，签章齐备。将谈判文件装入档案袋并密封完好，封面应加盖单位骑缝鲜章。 |
| 14 | 评定方式 | 根据参与单位的综合预算及结算总价下浮比例、工期、业绩、资质及设计方案等各方面进行综合评定。（附平面图及效果图） |
| 15 | 报名截止时间 | 2020年4月24日17点以前 |
| 16 | 谈判及资料递交地点 | 谈判时间：具体时间另行通知 |
| 17 | 联系人及方式 | 联 系 人：周老师 联系电话：023-63693619 联系地址：重医附二院综合楼16-1房管科办公室 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）、报价须知

- 本项目造价咨询人员一览表

- 类似业绩一览表（自拟）

重庆医科大学附属第二医院

后勤（保卫）管理处

2020年4月20日

法定代表人授权书

- 本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及特需门诊改造工程竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月    日

承 诺 书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及特需门诊改造工程的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

4、本项目工程需缴纳的装修保证金由我司垫付。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

报 价 书

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了渝中院区肝研所二楼呼吸内科门诊及特需门诊改造工程竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。结合本项目特点及我方实际情况，本项目土建装饰费总价，除税金外，最终按照医院审定价格下浮    %进行结算，工期        日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方同意贵单位并不一定必须接受收到的最低报价的报价或任何报价。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

投标报价须知：

一、投标人的投标报价应包括为完成本项施工验收阶段和质量保修期间的施工服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、施工单位的管理费、税金、利润等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。

二、投标人须积极配合招标人的相关工作，因下述原因产生的材料及人工费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人在确认施工方案后由投标人提出的修改或调整意见而产生材料费、人工费等；

（2）招标人在施工过程中相关主管职能部门在检查过程中发现不合格产品因返工而产生的材料费、人工费等；

三、施工期限内及后期质量保修期内的服务承诺，由各投标人根据国家、重庆市现行规定以及自行经营情况自主编制。

本工程施工人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历 | 专业及职称 | 专业资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于该工程的工作人员未经甲方批准不得擅自更换，且所有资质属实，若有不实按合同相关条款承担违约责任。