重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑

博士后公寓公寓（1-5号）五套装修工程

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二〇年十月十四日

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑博士后公寓（1-5号）五套装修工程 |
| 2 | 项目概况 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑小区 工程规模：建筑面积约300平方米 |
| 3 | 施工范围及内容 | 施工单位按医院要求设计图进行装饰 |
| 4 | 施工工期 | 本项目施工工期为合同签订后45日历天 |
| 5 | 质量要求 | 需达到国家各相关部门现行规定要求，及满足医院使用要求。 |
| 6 | 竞谈人条件 | 1、具有有效的独立法人资格。 2、具备房屋建筑工程总承包和建筑装修装饰工程贰级及以上资质 3、项目经理必须是竞选本单位人员，应具有建筑工程二级以及上注册建造师执业资格（含临时） 4、施工主要管理人员： 持有效证件的质检员（质量员）不少于 1人，安全员不少于 1人，材料员不少于 1人，造价员或造价工程师不少于 1人，施工员不少于 1人。并提供2020年 2 月～ 2020 年 5 月为其缴纳的社保证明提供上述资料的复印件或扫描件。 |
| 7 | 工程限价 | 本工程最高限价为叁拾伍万元整（350000）元，（无二次报价） |
| 8 | 支付方式 | 本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收合格后，甲方支付合同金额的50%。乙方提交完整的工程结算资料，医院在收到完整的工程结算资料后，六个月内审定完毕，出具审定结论后，乙方缴纳5%的审定金额作为质保金，甲方一次性付清工程尾款。 |
| 9 | 竞选报价 | 1、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。 - 报价原则：各竞选人以国家技术和经济规范及标准《输变电工程工程量清单计价规范》（QGDW 11337-2014）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件为依据，由竞选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费等除措施费、规费及税金外的所有费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整。 - 清单中有部分注明采用“全费用单价”的子目，全费用单价项目应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等所有费用。若竞选人在“全费用单价”清单项目中单列填报税金等费用，则按否决投标处理。 4、措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 4.1施工组织措施项目清单： 4.1.1发包人给出的施工组织措施项目清单仅供竞选人参考，竞选人在竞选报价时可参照发包人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费率一概不作调整（安全文明施工费除外）。 4.1.2安全文明施工费根据发包人提供的暂定金额计入施工组织措施清单中。 4.2施工技术措施项目清单： 4.2.1技术措施清单中以项计列的项目，由竞选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。 4.2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，竞选人必须按发包人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改发包人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。 4.2.3技术措施清单中以暂估价计列的项目（如果有），中标后，由承包人提出实施方案，经发包人批准后，按批准的实施方案及现场签证的工程内容按实结算。 5、分部分项工程量清单项、量、价 5.1如果发包人提供的分部分项工程量清单中的工程量与招标图中工程量不一致，竞选人应按竞选须知前附表中规定的时间前书面通知发包人核查，除发包人对分部分项工程量清单主动补遗或对竞选人质疑作修改外，应以分部分项工程量清单中列出的工程量为准。竞选人在编制竞选报价时不得擅自变改发包人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。 5.2分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为竞选报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件等相关规范约定的计量规则计算的实际合格工程量。 5.3本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、安全文明施工费、竣工档案编制费）、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。 5.4招标文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价或专业工程暂定价的（如果有），竞选人必须按规定的暂定价格进行报价，竞选人不得修改，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。根据相关法律法规规定，若以暂估价或暂列金形式纳入此次招标范围的工程达到依法另行招标的规模，则应依法另行招标。 5.5竞选人只有严格按发包人提供的《工程量清单》和本招标文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，发包人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因发包人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，发包人将按竞选报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。 5.6本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为竞选报价的唯一依据，竞选人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合招标文件中的竞选人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。 6、安全文明施工费、竣工档案编制费： 6.1安全文明施工费：严格按照“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号文、渝建〔2019〕143号文”规定进行计算，并结合《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）的相关规定执行。由竞选人根据“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号文、渝建〔2019〕143号文”规定标准计算。结算时按照“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号、渝建〔2019〕143号文”文之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 7、材料采购及报价 本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品，若承包人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料（设备）品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计意见为准），不能适用于本工程，发包人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种供承包人使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；增减变更所有材料必须经过重医附二院认质核价后方可在施工中使用。所有材料均为工地到岸价，已包含材料价格、材料运输费、上下车费和转运费，采保费等所有费用。 序号; 材料名称; 品牌（厂家）. 1; 石膏板; 泰山、龙牌、拜尔. 2; 木工板; 新象，新皓，距象，三峡龙. 3; 乳胶漆; 立邦，长颈鹿，大宝，宏漆. 4; 腻子胶水; 兴渝，万吉，德和，宏漆. 5; 电线/电缆; 鸽牌，泰山，渝丰，飞鸽. 6; 线管; 得亿，联塑，金牛，顾地. 7; 地砖、墙砖; 新南悦，大周，欧诺蒙妮，天际源. 8; 水泥; 拉法基，小南海，富皇，红狮. 9; 洁具; 四维、惠达、恒洁、. 10; 吸顶灯; TCL、星辉、佛山、美的. 11; 厨具及热水器; 樱花、万和、美的. 12; 木地板; 新象、新皓、距象、三峡龙. 13; 浴霸; 小天鹅，伯仕朗，奥普，欧普. 14; 套装门; 川田，千禾，富渝，星星. 8、人工费： 8.1本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场人工指导价，由各竞选人结合市场行情自主测算计入相应综合单价中，中标后不再调整。 |
| 10 | 结算办法 | 结算标准： - 工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。 2、工程类别及取费标准：以国家技术和经济规范及标准《输变电工程工程量清单计价规范》（QGDW 11337-2014）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018 3、结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费（含安全文明施工费）+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算金额+规费+税金+合同约定其它费用。如有设计变更，有相同或相似的，参照投标清单执行，无相同或相似的，经甲方认质认价后重新组建清单子目。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | - 法定代表人授权委托书 2、投标预算书 3、公司基本情况表（提供近半年职工社保证明） 资质证明材料：①企业营业执照（三证合一）；②资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、拟派施工人员一览表（项目经理） 6、施工方案 7、承诺书 |
| 12 | 质保期限 | 该工程质保期防水为五年，土建装饰为二年 |
| 13 | 竞争性谈判文件制作要求 | 1、投标文件包含装修设计施工图、综合预算和公司资质、资格审查资料以及其他资料。 2、投标文件制作肆份（一正叁副），采用A 4纸装订成册，签章齐备。将谈判文件装入档案袋并密封完好，封面应加盖单位骑缝鲜章。 |
| 14 | 评定方式 | 综合评定。 分值构成：10分 （1）资质：1分 （2）报价：5分 （3）施工方案：2分 （4）业绩：2分 |
| 15 | 报名截止时间 | 2020年10月19日17点 |
| 16 | 谈判及资料递交地点 | 谈判时间：具体时间另行通知 |
| 17 | 联系人及方式 | 联系地址：重医附二院综合楼16-1房管科办公室 联 系 人：周老师 李老师 联系电话：023-63693619 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）、报价须知

- 本项目造价咨询人员一览表

- 类似业绩一览表（自拟）

重庆医科大学附属第二医院

后勤（保卫）管理处

2020年10月14日

法定代表人授权书

- 本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑博士后公寓（1-5号）五套装修工程竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月    日

承 诺 书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑博士后公寓（1-5号）五套装修工程的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

4、本项目工程需缴纳的装修保证金由我司垫付。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

报 价 书

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院江南院区茗香苑博士后公寓（1-5号）五套装修工程竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。结合本项目特点及我方实际情况，本项目土建装饰费总价

为                    元，工期                 日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方同意贵单位并不一定必须接受收到的最低报价的报价或任何报价。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

投标报价须知：

一、投标人的投标报价应包括为完成本项施工验收阶段和质量保修期间的施工服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、施工单位的管理费、税金、利润等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。

二、投标人须积极配合招标人的相关工作，因下述原因产生的材料及人工费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人在确认施工方案后由投标人提出的修改或调整意见而产生材料费、人工费等；

（2）招标人在施工过程中相关主管职能部门在检查过程中发现不合格产品因返工而产生的材料费、人工费等；

三、施工期限内及后期质量保修期内的服务承诺，由各投标人根据国家、重庆市现行规定以及自行经营情况自主编制。

本工程施工人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历 | 专业及职称 | 专业资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于该工程的工作人员未经甲方批准不得擅自更换，且所有资质属实，若有不实按合同相关条款承担违约责任。