重庆医科大学附属第二医院江南院区

科教楼实验室功能用房、肝病楼负压病房

改造及装修设计

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二一年叁月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼实验室功能用房、肝病楼负压病房改造及装修设计 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区天文大道288号 工程规模：设计面积约1500平方米 |
| 3 | 施工设计范围及内容 | - 设计范围(附件一、二、三阴影区域) - 1、科教楼实验室功能用房： 二层： 主要为实验中心细胞间、仪器共享平台。 三层： 主要为细胞间、超验所实验室、妇产科实验室、心内和麻醉科实验室。 2、肝病楼： 主要为负压病房、发热门诊。 二、设计内容包含结构、建筑、装饰、机电安装、消防等专业。 |
| 4 | 设计周期 | - 设计周期起算时间以甲方书面通知为准： - 1、科教楼实验室功能用房设计周期为30天； - 2、肝病楼负压病房设计周期为30天。 |
| 5 | 限价 | 竞谈限价：15.13万元 备注：竞谈人总价不得高于竞谈限价，否则无效。（竞谈人总价=投标单价×1500平方米） |
| 6 | 竞谈人条件 | 1、营业执照：取得有效的营业执照。（提供有效营业执照的复印件并加盖单位鲜章。） 2、资质条件： 具备建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或者建筑装饰工程设计专项甲级资质 重庆市市外勘察设计企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证。 （须提供有效的资质证书副本复印件，外地企业还应提供有效的入渝登记备案证复印件） 3、设计负责人资格要求 应具有建筑设计方面相关的高级工程师职称，且为本单位人员；（提供设计负责人职称资格证书或注册证书、劳动合同、至少提供2020年11月-2021年1月份养老保险证明资料的复印件） 4、公司业绩要求：2018年至2020年期间投标人已完成2个设计面积700平方米以上医院净化工程类设计业绩。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 7 | 报名地点、截止时间 | 报名截止时间：2021年3月10日17点 网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件和资质证书电子档发至QQ邮箱945867615@qq.com |
| 8 | 谈判文件递交截止时间 | 2021年3月11日9点 |
| 9 | 报价方式 | 本次采用综合包干报价：报价应包括为完成本项目方案设计、施工图设计、施工阶段、竣工验收阶段和质量保修期间的设计服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、设计单位的管理费、税金、利润等所有费用。医院方不再另行支付任何费用，竞谈人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。 改造及装修部分投标报价按建筑面积每平方米综合包干单价报价，再乘以暂定施工图改造及装修部分面积。改造及装修部分面积以相关部门审定的施工图改造及装修部分面积为准。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 10 | 合同价格 | 中标价格（合同暂定总价=竞谈人中标单价×建筑面积） |
| 11 | 付款方式 | 1、方案经招标人认定同意后，支付合同暂定金额的30%进度款。 2、施工图完成并经规划、消防、环保、节能等相关职能部门审核同意且提交正式成果后，支付合同暂定金额50%的进度款。 3、工程竣工后，甲方向乙方支付结算金额剩余款项。 |
| 12 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 包含： 1、法定代表人身份证明及授权委托书（竞谈文件规定格式） 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证。以上复印件需加盖公章。 - 公司类似工程业绩表附合同复印件 - 拟派设计团队人员情况一览表 6、承诺书 7、设计建议书（包含不限于以下内容：设计周期、对现场的理解程度、总体设计思路、初步概算及其他合理化建议等） |
| 13 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 14 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼六楼会议室 |
| 15 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼六楼会议室 |
| 16 | 评定方法 | 综合评定 |
| 17 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市南岸区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院基建科 联 系 人：牟老师 联系电话：023-62888161 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼实验室功能用房、肝病楼负压病房改造及装修设计竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南院区科教楼实验室功能用房、肝病楼负压病房改造及装修设计的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的价格签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价表

| 序号 | 项目名称 | 暂定面积（平方） | 综合包干单价（元/平方） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼实验室功能用房、肝病楼负压病房改造及装修设计 | 1500 |  |  |

(此表可扩展）

投标单位名称（盖章）：

日期：       年     月    日