
项目名称： 重医附二院江南院区发热门诊外留观室及医护人员休息区搭建板房工程

竞争性比选文件
比选人：重庆医科大学附属第二医院 
2021年9月


目录

2

第一章比选公告

4

第二章竞选人须知

8

第三章评标办法

11

第四章 比选清单

12

第五章 合同条款及格式

13

第六章技术标准

14

第七章竞选文件格式



第一章比选公告
重医附二院江南院区发热门诊外留观室及医护人员
休息区搭建板房工程比选公告
1．比选条件
本项目为重医附二院江南院区发热门诊外留观室及医护人员休息区搭建板房工程项目，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。
2. 项目概况与内容
2.1项目概况：建筑面积约240平方米，项目总投资约35万元。
2.2比选内容：施工图所示范围内包括但不限于装修、电气、暖通、给排水等，具体以比选人提供的图纸、工程量清单等相关内容为准。
2.3工程地点：南岸区茶园新城天文大道288号。
3. 竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：
3.1.1中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。

3.1.2须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程总承包资质和建筑装修装饰工程贰级及以上资质。

3.2本项目不接受联合体参与竞选。
4. 比选文件的获取
报名截止时间：2021年9月15日17点

网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱12202500@qq.com
5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点
5.1竞选截止时间和开标时间：另行通知。
5.2竞选地点和开标地点：另行通知。
5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

7. 联系方式
	比选人：重庆医科大学附属第二医院
地址：重医附二院综合楼16-1房管科办公室 

联系人：周老师   李老师 
电话：023-63693619 


第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	重庆医科大学附属第二医院

	2
	项目名称
	重医附二院江南院区发热门诊外留观室及医护人员休息区搭建板房工程

	3
	建设地点
	南岸区茶园新城天文大道288号

	4
	资金来源
	自筹

	5
	出资比例
	/

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	比选内容
	详见比选公告2.2。

	8
	工期
	工期：开工通知发出后后25日历天

	9
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

	10
	竞选人合格条件
	本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照
（1）中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。

提供营业执照复印件并加盖竞选人公章。
（2）须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程总承包资质和建筑装修装饰工程贰级及以上资质

提供证书复印件并加盖竞选人公章。
2.项目经理要求

项目经理必须是竞选本单位人员，应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

（须提供建造师注册证书、竞选单位 2021年6月～ 2021 年8月为其缴纳的社保证明复印件或扫描件）
3.施工主要管理人员

持有效证件的质检员（质量员）不少于 1人，安全员不少于 1人，施工员不少于 1人。

（须提供所有管理人员的岗位证书，竞选单位2021年6月～ 2021 年8月为其缴纳的社保证明提供上述资料的复印件或扫描件）
4.信誉要求
未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。
   注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。
注：竞选人须对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现投标人弄虚作假的，将取消其竞选资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	11
	是否接受联合体竞选
	 eq \o\ac(□,√)不接受
口接受，应满足下列要求：

	12
	踏勘现场
	自行踏勘

	13
	竞选预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
口召开，召开时间：
召开地点：

	14
	分包
	不允许

	15
	偏离
	不允许

	16
	构成比选文件的其他材料
	澄清、补遗、修改以及答疑等

	17
	竞选截止时间
	竞选文件递交时间：另行通知
竞选截止时间：另行通知

	18
	竞选报价
	1、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。

2、 报价原则：各竞选人以国家技术和经济规范及标准《输变电工程工程量清单计价规范》（QGDW 11337-2014）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件为依据，由竞选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费等除措施费、规费及税金外的所有费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整。

3、 清单中有部分注明采用“全费用单价”的子目，全费用单价项目应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等所有费用。若竞选人在“全费用单价”清单项目中单列填报税金等费用，则按否决投标处理。

4、措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

4.1施工组织措施项目清单：

4.1.1发包人给出的施工组织措施项目清单仅供竞选人参考，竞选人在竞选报价时可参照发包人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费率一概不作调整（安全文明施工费除外）。

4.1.2安全文明施工费根据发包人提供的暂定金额计入施工组织措施清单中。

4.2施工技术措施项目清单：

4.2.1技术措施清单中以项计列的项目，由竞选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。

4.2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，竞选人必须按发包人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改发包人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

4.2.3技术措施清单中以暂估价计列的项目（如果有），中标后，由承包人提出实施方案，经发包人批准后，按批准的实施方案及现场签证的工程内容按实结算。

5、分部分项工程量清单项、量、价

5.1如果发包人提供的分部分项工程量清单中的工程量与招标图中工程量不一致，竞选人应按竞选须知前附表中规定的时间前书面通知发包人核查，除发包人对分部分项工程量清单主动补遗或对竞选人质疑作修改外，应以分部分项工程量清单中列出的工程量为准。竞选人在编制竞选报价时不得擅自变改发包人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。

5.2分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为竞选报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件等相关规范约定的计量规则计算的实际合格工程量。

5.3本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、安全文明施工费、竣工档案编制费）、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

5.4招标文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价或专业工程暂定价的（如果有），竞选人必须按规定的暂定价格进行报价，竞选人不得修改，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。根据相关法律法规规定，若以暂估价或暂列金形式纳入此次招标范围的工程达到依法另行招标的规模，则应依法另行招标。

5.5竞选人只有严格按发包人提供的《工程量清单》和本招标文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决投标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，发包人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因发包人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，发包人将按竞选报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

5.6本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为竞选报价的唯一依据，竞选人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合招标文件中的竞选人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

6、安全文明施工费、竣工档案编制费：
6.1安全文明施工费：严格按照“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号文、渝建〔2019〕143号文”规定进行计算，并结合《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）的相关规定执行。由竞选人根据“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号文、渝建〔2019〕143号文”规定标准计算。结算时按照“渝建发［2014］25号文并结合渝建发（2018）195号、渝建〔2019〕143号文”文之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。
7、材料采购及报价

本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品，若承包人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料（设备）品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计意见为准），不能适用于本工程，发包人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种供承包人使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；增减变更所有材料必须经过重医附二院认质核价后方可在施工中使用。所有材料均为工地到岸价，已包含材料价格、材料运输费、上下车费和转运费，采保费等所有费用。

序号
材料名称
品牌（厂家）
1

木工板
新象，新皓，距象，三峡龙
2

电线/电缆
鸽牌，泰山，渝丰，飞鸽
3

线管
得亿，联塑，金牛，顾地
4

洁具
四维、惠达、恒洁、
5

吸顶灯
TCL、星辉、佛山、美的
6

地砖、墙砖
新南悦，大周，欧诺蒙妮，天际源
7

套装门
川田，千禾，富渝，星星
8、人工费：

8.1本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的市场人工指导价，由各竞选人结合市场行情自主测算计入相应综合单价中，中标后不再调整。

9.本工程的投标总报价最高限价为350000元，竞选人的投标报价不得超过总报价最高限价，否则，将被认定为废标。

	19
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	20
	是否允许递交备选竞选方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
口允许

	21
	签字盖章要求
	1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。
注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。

	22
	竞选文件份数
	1份正本，2份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘）

	23
	装订要求
	竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

	24
	竞选文件的密封
	密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样）
密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样）
上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样）

注：纸质版竞选文件中工程量清单可不提供单价分析表，电子文档中须提供

	25
	封套上写明
	（项目名称）竞选文件
（竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋）
在   年  月  日  时  分前不得开启
竞选人名称：（加盖公章）
（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	26
	递交竞选文件地点
	另行通知

	27
	是否退还竞选文件
	 eq \o\ac(□,√)否
口是

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：另行通知 

	29
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）竞选人代表检查竞选文件的密封情况；
（4）开标顺序：随机开启；
（5）当众公布竞选人名称、工期（或交货期）、质量、竞选报价等内容，并记录在案；
（6）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。

	30
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	31
	是否授权评标委员会确定中选人
	口是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。

	32
	结算原则
	结算标准：
1、 工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。
2、工程类别及取费标准：以国家技术和经济规范及标准《输变电工程工程量清单计价规范》（QGDW 11337-2014）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 CQLSJZDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018
3、结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费（含安全文明施工费）+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算金额+规费+税金+合同约定其它费用。如有设计变更，有相同或相似的，参照投标清单执行，无相同或相似的，经甲方认质认价后重新组建清单子目。

	33
	工程款支付
	本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收合格后，甲方支付合同金额的50%。乙方提交完整的工程结算资料，医院在收到完整的工程结算资料后，六个月内审定完毕，出具审定结论后，乙方缴纳审定金额的5%作为质保金，甲方一次性付清工程尾款。


第三章评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标注
	竞选人名称
	与营业执照一致

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	资质条件、营业执照
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	项目经理要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	施工主要管理人员
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	质量
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2
	分值构成
(总分100 分)
	（1）竞选报价：70分
（2）技术部分：30分

	3
	评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算）
	竞选总报价
	竞选报价评标基准价：所有通过初步评审且符合技术标准的有效竞选人的竞选报价中取最高限价（含）到最高限价下浮15%（含）区间内的投标报价的算术平均值作为投标报价的评标基准价。
评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	4
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5（1）
	竞选报价
评分标准
	竞选总报价
	70分

	5（2）
	技术部分
	实施方案
	30分

	条款号
	编列内容

	6
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	7(1)
	竞选报价（A）
	竞选总报价（70分）
	竞选总报价的满分70分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

	7（2）
	技术部分（B）
	实施方案
 （30分）
	1.施工方案与技术措施，0-6分 
2.对设计与施工过程项目质量、进度管理进行阐述，0-6分
3.质量、安全、进度及环境保护的保障措施，0-9分
4.资源配备计划与先进性，0-9分

	8
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


附件A：废标条件  

附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	废标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了总价最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

5、比选文件规定的其他情形。


第四章 比选清单
详见附件（如有）。
第五章 合同条款及格式
         合同具体细则由中选人与比选人签订合同时约定。

第六章技术标准
满足国家及行业现行技术标准和规范。
第七章竞选文件格式
（项目名称）
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
1. 竞选函
2. 法定代表人授权书
3. 法人身份证明
4. 其他资料
1.竞选函
 
（比选人名称）：
1． 我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥    
）的竞选总报价。工期  日历天，质保期   ，质量达到 

 。
2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥ 
）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
6． 
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

        年  月  日

2．法定代表人授权书
（比选人）：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证复印件



	授权代理人身份证复印件



3.法定代表人身份证明
竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年
月
日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


4．其他资料

由竞选人根据比选文件要求自行提供，格式自拟。


