项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

零星苗木移栽项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年一月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院零星苗木移栽项目 |
| 2 | 项目概况 |  | 一、服务地点： 重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路74号） 重庆医科大学附属第二医院江南院区（天文大道288号） 二、工期：自合同签订之日起5个日历日内完工。 《需求清单及限价表》详见附件2。 |
| 3 | 服务内容 |  | 一、按照《城市园林绿化技术操作规程》及国家、行业相关规范标准，完成需求清单内全部苗木的起苗、打包、挖穴、土壤翻松及改良、种植、加固支撑（按需）等施工流程；同步完成施工过程中产生的废渣清运、场地清洁、平场等相关工作。 二、养护期限：自苗木栽植验收合格之日起2年（保活期）。 在苗木养护、保活期内，须安排专人在现场处理有关养护、保活事宜，必须配备充足的养护管理人员，按照苗木养护、保活措施和质量标准的要求进行养护。苗木保活期内，若有苗木死亡，推介单位应会同采购人现场共同确认后，在7个工作日内按原品种、规格进行更换。若推介单位未按上述要求更换的，采购人可自行安排更换，产生的费用由推介单位承担。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，最低价中标 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | 一、基本资质条件 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.法律、行政法规规定的其他条件。 二、特定资格条件 1.本项目要求推介单位须具备有效的营业执照，且经营范围应包含园林绿化相关内容（例如园林绿化、园林绿化养护/管理服务或园林景观绿化等），并需提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件。 2.推介单位应具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 3.推介单位须提供2022年1月1日至报名截止日期间，1个合同价格不低于3万元的绿植苗木移栽相关业绩合同（需提供合同关键页复印件，关键页应包含体现合同标的、合同金额及签字盖章的页面）。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 35379元 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.本次报价为人民币报价，报价包括上述工作内容的所有费用，包含但不限于：运输费、移栽费、除渣费、养护费、税费、合理利润、管理费等移栽及种植过程的一切费用。中选单价为包干价，在履约服务期限内，采购人不再另外追加任何费用。 2.竞选单位总报价及单项报价不得超过附件2《需求清单及限价表》中的单项限价及总价限价，否则作否决竞选处理。 3.本项目总价报价仅作为计算报价得分的依据，实际费用据实结算，但实际结算费用不得高于本项目最高限价，即不得高于35379元。 4.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | - 1.中选单位在领取中选通知书后5个工作日内向医院缴纳10000元履约保证金。 - 2.项目施工完毕并验收合格后，竞选单位移交项目的全部资料，采购人根据实际验收数量支付结算金额。两年养护期到期后，经采购人最终验收所有苗木全部成活，于20个工作日内无息退还履约保证金（若有违约行为，医院酌情扣减相应费用后再退还）。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | （一）手持资料（1份，无需密封） 1.营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2.竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】 3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）竞选文件（1正2副，需密封） 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3.基本资格条件证明材料： ①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章】 ②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】 5.承诺书（格式5） 6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 12 | 采购程序 |  | 按下列程序进行： 1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由； 2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到； 3.宣布比选会议开始； 4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会； 6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表； 7.开启顺序：随机开启、检查文件份数； 8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 9.竞选单位代表、比选人代表、监督人等有关人员在比选记录上签字确认； 10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通； 11.专家入场，先进行初步评审，初步评审未通过作否决竞选处理。初步评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名； 12.公示拟中选候选人； 13.发放中选通知书、签订合同。 |
| 13 | 评分办法 | 13(1) | 初步评审 1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式的视为通过初步评审。未通过初步评审的作否决竞选处理，不进入评分环节，不参与排名。 2.因评分小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评分小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评分小组可以继续评选并确定中选候选人。 |
|  |  | 13(2) | 最低价中选：通过初步评审的竞选单位中竞选总报价最低的单位为第一中选候选人，以此类推。 【若有两家及以上竞选单位竞选总报价相同且均为最低价，则按照6竞选单位资格条件中提供的业绩金额大的优先原则进行排序】 |
| 14 | 报名方式 |  | 1.请于2026年1月9日14:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyfgk@163.com，邮件命名方式“重庆医科大学附属第二医院零星苗木移栽项目竞选+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2026年1月8日17:00前向采购人提出，超过此规定时间，采购人不再受理竞选疑问。 邹老师（渝中院区）63693155 周老师（江南院区）62888178 特别说明： 1.请在工作日8:00-11:30，14:00-17:00联系。 2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若邮件报名后决定放弃竞选的需提前2个工作日邮件告知采购人，竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院竞选单位诚信管理规定》进行处理。 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | - 1.竞选时间：2026年1月13日8:30 - 2.竞选地点：江南院区内科住院部6楼项目办会议室 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（8:00-8:30）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）

3.基本资格条件证明材料：

①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）

②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】

4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】

5.承诺书（格式5）

6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：服务内容 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有……资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 特定资格条件2、…… | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 6 | 费用报价方式 满足采购文件要求 无偏离 6页 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 12页 |

注：

1.本表即为对本项目“第13条评选办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评选办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围。要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元。（请在本页后附上附件2：需求清单及限价表）

我方同意在规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现。查实我公司有转包。挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜做再次承诺：

1.若我司中选，保证不会有转包等行为。

2.我司保证按照采购文件要求的服务内容提供相应服务，并按时签订合同。

3.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例。行业标准。设计要求。采购人及合同要求按质按量完成工作。

4.在供货/服务/施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式4）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式5）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选。合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

合同编号：

重庆医科大学附属第二医院
零星苗木移栽项目合同

甲方（发包方）：重庆医科大学附属第二医院

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行栽种事宜，达成如下协议：

- 项目概况

- 项目名称：重庆医科大学附属第二医院零星苗木移栽项目

- 项目地点：

重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路74号）

重庆医科大学附属第二医院江南院区（天文大道288号）

- 项目内容：

按照《城市园林绿化技术操作规程》及国家、行业相关规范标准，完成需求清单内全部苗木的起苗、打包、挖穴、土壤翻松及改良、种植、加固支撑（按需）等施工流程；同步完成施工过程中产生的废渣清运、场地清洁、平场等相关工作。

- 合同金额：本项目为综合单价合同，合同总价暂定为人民币【***】元（小写：¥【***】元）。报价明细详见附件1。

- 结算方式

- 本项目采用综合单价计价方式，最终数据以实际验收移栽和新栽种数量为准。

- 结算金额=∑综合单价*数量+措施项目费用+规费+税金。

- 工期

本工程自合同签订之日起计算，总工期为【***】天。如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可以延长工期。

- 工程要求及规范

- 乙方须按照甲方提供的栽种要求及技术要求进行施工。

- 乙方需遵守国家及地方相关施工规范、标准，确保工程质量。

- 施工过程中，如遇特殊情况需变更设计，应由甲方出具书面变更通知，乙方据此调整施工方案。

- 施工内容

- 本合同总价为综合单价价，运输费、移栽费、除渣费、养护费、税费、合理利润、管理费等移栽及种植过程的一切费用。

- 除甲方书面变更通知外，乙方不得因人工费、材料费等费用调整而增加费用。

- 工程款项支付

- 合同签订前，供应商须向采购人书面确认将缴纳10000元作为履约保证金。工程质保期（2年）届满后，经甲方最终验收确认所有苗木全部成活，甲方在20个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。

- 工程竣工验收合格后，乙方应根据验收结果在7个工作日内以书面方式向甲方申请办理竣工结算并开具相应发票，甲方在收到乙方的结算申请及有效发票后，在30个工作日内向乙方支付结算金额。

开票信息：

单位名称：重庆医科大学附属第二医院

开户银行：中国建设银行重庆市分行营业部

银行账号：50001333600050010455

- 工程验收及质保期

- 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的2日内组织验收。

- 质保期：工程质保期为2年，质保期内，乙方负责免费养护。

- 违约责任

- 甲乙双方应严格遵守合同约定，如因一方原因导致合同无法履行或产生纠纷，应承担违约责任并赔偿对方损失。

- 双方其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。如因不可抗力导致合同无法履行或造成损失，双方均不承担违约责任。

- 其他事项

- 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有相同的法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章后生效。

- 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人：                法定代表人或授权代表人：

（签章）                               （签章）

签约日期：______年______月______日