项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

江南院区感染楼扩建工程白蚁防治服务

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年三月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程白蚁防治服务工程 |
| 2 | 项目概况 | 服务地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（重庆市南岸区天文大道288号） 感染楼扩建工程建筑面积42450平方米。 |
| 3 | 服务范围 | 感染楼扩建工程按照国家相关文件要求开展白蚁防治服务工作 |
| 4 | 工期 | 需满足工程施工进度开展白蚁防治施工。 |
| 5 | 服务内容 | （1）基础、室内地坪、地下室挡墙、房屋四周等需白蚁预防施药的地方，甲方（委托的监理单位）应在基础沟挖好，浇注混凝土前和底层地坪回填平整后，浇注混凝土（或搁置架空板）前三天通知乙方； （2）挡土墙工程在回填土料前三天通知乙方； （3）地下室顶板上覆土的地坪，在铺设混凝土垫层之前三天通知乙方； （4）房屋四周（含外墙外侧墙体）在弃土清理后，做散水或排水沟之前三天通知乙方； （5）乙方须在接到上述通知后两天内派人前往本工程现场实地勘察，同甲方代表及建筑施工负责人共同协商，确定具体施工方案。 |
| 6 | 工程要求 | （1）治理方应制定施工治理方案，并严格按照施工治理方案和技术规范进行防治施工，建立健全的白蚁防治施工技术档案管理制度，对每一次防治工程在责任期内都要定期回访复查，并做好记录存档备查。 （2）必须使用防治白蚁的专用药剂进行药物治理。 （3）质量标准要求：必须满足JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》和DBJ50/T-034-2024《白蚁防治技术标准》和相关国家及地方规范标准规定进行施工，并保证施工质量。 （4）质保期：由竣工验收日起十五年。 |
| 7 | 转包 | ■不允许 |
| 8 | 踏勘现场 | ■自行踏勘 |
| 9 | 竞选单位资格条件 | 必须是专业从事白蚁灭治、白蚁预防且具有重庆市物业管理协会颁发“白蚁防治专业委员会委员证书”的公司。 |
| 10 | 项目最高限价 | 40,752.00元 |
| 11 | 费用报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费、包治期限的回访、复查、灭治费、15年包治期等一切费用。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。 2.竞选单位总报价不得超过项目最高限价，否则作无效竞选处理。 3.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自已负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 12 | 费用支付 | 完成本工程全部白蚁防治工作后，并提交符合行业主管部门要求的白蚁防治报告，且提交已检测项目合格的全部纸质报告及增值税专用发票后，支付合同费用的50%，余款工程待竣工验收备案后10个工作日内，付清剩余费用。 |
| 13 | 工程结算方式 | 按中标价格结算。 |
| 14 | 竞选文件组成 | （一）手持资料（1份，无需密封） 1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2．竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证【原件】 3．法定代表人身份证明【格式2】 4．法定代表人授权委托书【格式3】 （二）竞选文件（1正2副，需密封） 1．竞选函（格式1）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 2．基本资格条件证明材料： ①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）营业执照或有效的身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章】 ②法定代表人身份证明【格式2】 ③法定代表人授权委托书【格式3】 3．承诺书（格式4） 4．服务内容响应资料【格式自拟】 5．其他商务、技术等证明材料【根据评定办法自行编制，格式自拟】 |
| 15 | 竞选文件格式 | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 16 | 评定办法 | 最低价中标 |
| 17 | 报名方式 | 1.请于2026年3月19日下午14:00前将“营业执照、法定代表人授权书（如有）”电子扫描件打包发送至邮箱：rxl2026@163.com，邮件命名方式“重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程白蚁防治服务工程竞选+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查本谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2026年3月17日17：00前向招标人提出，超过此时间规定，招标人不再受理竞选疑问。 报名联系人：饶老师 联系电话：15825985171 特别说明： 1.请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 2.请各单位仔细阅读本谈判文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若已邮件报名中途放弃参加，请在竞选截止时间提前至少2天发送邮件说明放弃理由。竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院供应商诚信管理规定》进行处理。 |
| 18 | 竞选时间及地点 | 1.竞选时间：2026年3月23日上午9点30分 2.竞选地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（重庆市南岸区天文大道288号） 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（9:00-9:30）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本谈判文件要求密封的，招标人不予受理。 |
| 19 | 是否退还投标文件 | ■否 |

重庆医科大学附属第二医院

江南院区感染楼扩建工程白蚁防治服务

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.竞选函（格式1）

2.基本资格条件证明材料：

①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）

②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】

3.承诺书（格式4）

4.服务内容响应资料【格式自拟】

5.其他商务、技术等证明材料【根据评定办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目谈判文件的全部内容。我们已完全理解了谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为       元。

项目负责人：           身份证号：

本项目服务期：                       。

我方同意在从规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式2）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式3）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式4）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的服务工作，对贵单位发出的该项目谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司与其他竞选单位之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

2. 我司将严格按照谈判文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受招标人的监督和核查。

3.我司在本次竞选中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、招标人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。

5．在服务过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中选的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：