附件1.高质量数据集建设项目全过程工程监理服务要求
为保障我院高质量数据集建设项目规范高效实施，强化全周期统筹管理，严控建设成本与合规风险，提升中央预算内投资效益，现面向社会开展阳光推介，征集本项目全过程工程监理服务意向机构，了解当前市场监理服务能力、行业通行做法、行业实践及合理报价等，为后续采购工作提供参考依据。现将有关事宜公告如下：
一、项目概况
1. 建设地点：重庆医科大学附属第二医院
2. 建设内容：高质量数据集生产平台及其他相关平台建设，高质量数据集生产等。
二、服务内容
依据《信息技术服务监理》（GB/T 19668.1-2014）等标准，对项目从设计、实施到验收交付开展全过程监理，履行“四控、三管、一协调”职责，确保项目符合设计要求与合同约定，在预算内按时高质量交付并实现预期目标。包括但不限于以下内容：
1. 启动阶段：编制项目监理规划；审核采购需求与承建合同条款；审核项目实施计划方案，编制专项监理实施细则；招标文件及合同审核。
2. 实施阶段：开展基础设施监理，审核设备进场检验报告、监督安装调试；审核实施单位提交的进度计划，定期检查实际进度与计划的偏差，督促制定整改措施，确保项目按节点推进；开展平台建设和高质量数据集生产监理，跟踪需求、开发、测试全流程，审核测试报告，保障平台功能、性能与安全达标，保障生产的高质量数据集质量达标，保证整个项目建设完成绩效目标。
3. 验收阶段：审核交付验收文档与项目总结报告；编制监理总结报告；组织交付验收与最终验收，督促问题整改，监督验收过程合规性。
4. 专项管控要求
进度监理：制定总进度与分阶段进度计划，建立周巡查、月报告制度，跟踪进度偏差并推动调整，保障工期可控。
档案监理：明确全流程文件收集范围，监督参建单位按规范整理归档，按“阶段+类别”分类组卷，保障电子与纸质档案一致、完整、合规。
协调管控：建立常态化会议机制，形成会议纪要并跟踪落实；协调建设单位、承建单位、设备供应商等多方关系，保障项目有序推进。
安全与合规监理：监督项目实施过程中的网络安全、数据安全措施等，确保符合国家及行业安全标准；核查项目涉及的软硬件产品资质，确保符合医疗行业相关法规和项目资金预算要求等。
5. 协助医院对项目合同执行情况进行管理，协调项目各方关系，及时处理建设过程中的争议与问题；把控项目投资，审核工程变更及费用支付，避免不合理支出。
6. 与项目监理相关的其他配套工作。
三、服务期限
18个月。
四、推介单位资质条件
1. 推介单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。（提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章）。
2. 符合具备信息系统工程监理服务标准贯标认证，或近3年具有至少1项同类信息化项目监理服务业绩。
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