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第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购买高质量数据集建设项目全过程工程监理服务，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：高质量数据集建设项目全过程工程监理服务
采购方式：公开比选
评选方式：综合评分法
报价方式：一次报价
采购需求：
	分包序号
	名称
	最高限价（万元）
	单位
	成交供应商(个）
	需求部门

	包1
	高质量数据集建设项目全过程工程监理服务
	47.9
	1项
	1
	数智中心


注：1.本项目是/否接受联合竞选：否
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

1.

2023年1月1日以来具有至少1项类似信息化项目监理服务业绩

（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。

2.近三年内在经营活动中无重大违法记录，未列入“信用中国”网站失信被执行人名单或受惩黑名单，未列入中国政府采购网严重违法失信行为记录名单，近三年未发生过重大质量安全事故。（提供承诺书，并附相关信用查询截图）。 
三、竞选有关规定及说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.同一合同项（分包）下为单一品目的货物或服务采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4.同一合同项（分包）下的货物或服务，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5.竞选货物或服务必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6.截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7.报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8.竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9.超过竞选文件递交截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10.采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11.“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物或相应服务的供应商。

四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求(二选一)：

2.1现金购买

在公示期内，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-5室，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

2.2汇款购买

在公示期内，供应商将采购文件购买费用汇至以下账户内进行购买（需注明项目名称，如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com）。

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

报名费：300.00元
通过汇款方式购买采购文件的，供应商需打开链接(包一：http://110.41.185.33:9002/h5/#/pages/xmjoin/xmjoin?pid=785)，按平台报名要求依次进行填写，并上传采购文件汇款凭证(注明项目名称)和加盖公章的报名表（采购文件发售登记表），提交报名后可自行查询报名情况，显示为已审批才为报名成功。
3.在报名和采购文件发售期内完成了报名及采购文件购买缴纳的供应商，其文件才被接收。

4.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问。

5.竞选保证金（二选一）：
5.1转账递交

5.1.1供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到竞选开始前一天17：00。

账户名称:重庆复林招标代理有限公司 

账号:50050110213100000187 

开户机构名称:中国建设银行股份有限公司重庆南岸青龙路支行

银行联行号:105653009187

5.1.2保证金打款时请批注“xx项目竞选保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商视为不参与竞选。本项目保证金金额为9500.00元。(请谨慎转入正确保证金账户，如因供应商自身原因汇错账户和金额，后果自负，开标后统一审批退回)。
5.1.3保证金退还方式

5.1.3.1未中选人的保证金，在结果公示后将会原路退还。

2.1.3.2中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构公司退款。

5.1.3.2中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，请将合同扫描件发送至fulinzhaobiao@163.com邮箱申请退款。
5.2保函递交：竞选开始前一天17：00前现场递交至重庆复林招标代理有限公司，保函为银行保函，从开具当日起保证有90天的有效期，见索即付，过时未交视为不响应。

5.3请各单位缴纳保证金（函）前谨慎对待，若缴纳后未参与竞选，保证金（函）不退还或被索付。
五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

若无另行通知按以下时间执行，若有特别通知从通知
1.竞选文件递交时间：见公告
2.竞选开始时间：见公告
3.采购谈判地点：重庆市南岸区茶园天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区配套楼310办公室对面会议室。
六、联系方式

1.比选人：重庆医科大学附属第二医院

联系人：邓老师
电  话：（023）62882329
地  址：重庆市南岸区茶园天文大道288号
2.采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：陈欢   邹炆璇 

电  话：（023）63326460  18983465574
地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05

采购文件发售登记表

	项目名称
	

	需求部门
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	（必填）

	单位地址
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	购包号为                   的采购文件，共计            元


注：如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com
                                                      日期

第二篇 服务技术（质量）与商务需求
一、服务需求

（一）项目概况与采购目标

本项目围绕中央预算内投资专项“基于全病种全流程数据的临床路径高质量数据集建设”开展，建设内容、规模、投资和绩效目标以国家发展改革委及有关部门批复、资金申请报告、投资计划和经批准的项目实施方案为准。采购全过程工程监理服务，对项目从设计、实施到验收交付开展全过程监理，履行“四控、三管、一协调”职责，确保项目符合设计要求与合同约定，协助采购人按期、合规地完成项目建设，全面达成中央预算内投资绩效目标。

（二）服务范围及工作要求

本次监理服务要求按照国家《GB/T 19668 信息技术服务 监理》所规定的要求，结合项目实际，协助采购人做好“四控、三管、一协调”等监理工作：

质量控制

审查承建单位提交的技术方案、实施方案的合理性、可操作性，提出监理意见；

审查承建单位提交的阶段性测试验收方案；

审核承建单位提交的实施方案申报表并签署意见；

对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果提出监理意见；

检查承建单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性；

执行阶段性质量监督和控制；

处理承建单位提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后签认并报采购人批准；

审核项目变更申请；

处理实施项目出现的各种质量事故；

在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，应立即向承建单位签发停工令，并报采购人；

处理承建单位提交的验收申请，评估验收的必备条件，签认后报采购人签认；

协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见；

协助采购人对验收过程中发现的质量问题进行评估，并确定整改要求和验收方式；

敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；

监督承建单位落实项目实施方案中确定的培训方案，并对培训进行评估；

监督承建单位数据脱敏、去标识化措施落实情况；核查数据集版本管理机制，审查数据集溯源链路完整性、可追溯性，形成监理核查意见，报送采购人。

进度控制

审查承建单位提交的阶段进度计划合理性，针对项目建设特点提出监理意见或建议；

定期检查项目的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并处理项目延期申请；

审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单报采购人，并监督承建单位落实措施按计划进行调整；

审核承建单位验收和项目整改计划的可行性；

严格对照项目计划，跟踪中期验收节点，督促各方按期完成中期验收准备，按期提交阶段性资料。
投资控制

审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签认；

审查项目的质量、进度和投资等方面的变更，提出监理意见，并做项目备忘录；

建立项目绩效指标跟踪台账，对照批复文件跟踪建设产出，协调整理绩效评价支撑材料，配合发改、财政的监督检查和绩效核查等；
处理各种索赔申请；

协助采购人进行成本管控。

变更控制

控制设计变更，变更应由采购人、监理单位、承建单位达成共识，并做记录；

处理采购人或承建单位可能产生的合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的时效性、一致性；

审查项目变更申请中的相关内容，评估变更必要性、合理性、经济性和可操作性，提出监理意见或建议；

按程序处理项目实施中的各种变更，并做好相关流程管理工作；

监督管理变更方案实施过程，评估变更效果；

开展变更投资与项目批复文件符合性评估，识别重大变更，判断是否属于需要向上级主管单位报批的情形，及时出具书面提示意见报送采购人。
合同管理

协助合同审核，确保项目合同与建设方案、招标文件的一致性，对涉及知识产权部分作出评估，并出具合理建议；

对合同的变更作备忘录；

监督合同执行情况，按需向采购人提交监理意见或报告；

协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见；

向采购人、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定项目内容的执行情况，提出监理意见；

协助采购人和承建单位签署其他补充协议。

信息管理

协助合同审核，确认信息安全和安全施工的标准、要求；

敦促承建单位建立项目文档管理制度，安全施工制度；

妥善管理实施阶段所产生的开工令、停工令、监理通知、监理日志/周报和项目备忘录等资料；

监理单位应对项目实施阶段各方共同参与的过程和活动做相应记录并确认；

监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档；

敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档；

根据项目验收要求协助采购人完成验收材料整理，督促承建单位对项目建设技术文档和过程文档进行整理、分类；

督促承建单位根据项目验收要求和档案管理归档要求完成项目文档归档；

督促承建单位完成项目文档和设备随机材料移交工作，确保资料完整；

协助采购人记录验收会验收专家组意见，并督促承建单位完成整改；

整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人；

妥善保管项目建设阶段的文档。

安全管理

审查承建单位项目安全实施计划或方案，提出监理意见；

与采购人签署保密协议，履行保密义务，并监督承建单位等项目参与单位和人员与采购方签署保密协议，协助进行保密管理；
监督承建单位在项目实施过程中对安全措施落实的情况；

协助采购人和承建单位在项目建设过程中做好安全管理工作，保证信息系统的物理安全、设备安全、网络安全、数据安全、内容安全，保证涉及数据和资料的安全。

协调

与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调机制；

与采购人和承建单位确定实施阶段的协调形式和方法，如召开监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行；

对项目建设阶段可能出现的变更提出监理意见，协调采购人和承建单位达成一致；

对协调结果作备忘录；

组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并抄送各方；

协调采购人和承建单位对项目变更的范围和内容等达成一致性；

沟通协调采购人和承建单位在项目建设中可能产生的索赔事项；

协调项目参建各方配合验收阶段的工作；

协助采购人和承建单位完成项目移交工作。

风险控制

充分考虑项目建设过程中的实施风险。

建立正式项目风险台账，开展风险识别、分级分类，明确风险描述、风险等级、风险处置措施、责任主体、闭环时限；定期更新风险台账，按要求报送采购人；

对项目建设过程中可能存在的风险进行评估和审核，协调相应建设方规避风险和减少风险损失。

对项目建设中的风险情况和风险发生情况要及时与项目建设单位、实施单位沟通协调和通报；
对跟踪风险处置闭环情况，对逾期未闭环风险及时预警并书面报送采购人。
知识产权管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

▲产出物要求

按照国家《GB/T 19668 信息技术服务 监理》要求，结合项目实际，监理机构应分阶段形成监理成果文件，并对承建单位提交的相关方案、计划和报告出具监理审核/签认意见。各阶段主要监理成果文件包括但不限于以下内容：

准备阶段： 监理规划、监理实施细则、总监理工程师任命书、监理机构组建及人员资格文件等监理相关的文档资料；

招标阶段：招标书监理审核意见、投标书监理审核意见、招标答疑会议纪要、监理工作联系单、监理日志/周报等监理相关的文档资料；

设计阶段：设计方案/计划监理审核意见、各阶段进度计划监理审核意见、监理通知单、工程备忘录、监理日志/周报等监理相关的文档资料；

实施阶段：项目管理计划监理审核意见、工程实施方案监理审核意见、相关会议会议纪要、开工令、停工令、复工令、监理通知单、工程备忘录、工程款支付审核意见、工程变更监理意见、工程延期监理意见、费用索赔意见、产品及服务验收审核/签认意见、专题报告、监理日志/周报等监理相关的文档资料；
验收阶段：初验方案/计划监理审核意见、初验报告及监理审核意见、阶段性验收报告、项目竣工报告审核意见、终验方案/计划监理审核意见、终验报告及监理审核意见、监理通知单、工程备忘录、监理工作总结报告、监理档案/文档移交记录、监理日志/周报等监理相关的文档资料。
（三）服务团队与响应机制

1.供应商应具备信息系统工程监理服务标准贯标认证。
※2.供应商应配置总监理工程师1名，总监理工程师代表1名，并配备至少3名专业监理工程师
，并提交服务团队人员名单、职责分工、履历和投入计划。合同履行中更换项目总监理工程师须经采购人书面同意，其他关键人员变更须提前报备并确保能力不降低。
▲3.总监理工程师应具备信息系统项目管理师证书（软考证书）或信息系统监理师（软考证书），并具有5年及以上信息化从业经验。（提供相关证书复印件）
▲4.总监理工程师代表应具备信息系统项目管理师证书（软考证书）或信息系统监理师（软考证书）。（提供相关证书复印件）

▲5.专业监理工程师均应具备信息系统项目管理师证书（软考证书）或信息系统监理师（软考证书）或信息安全工程师（软考证书）。（提供相关证书复印件）
※6.
服务采用现场与远程相结合方式。建设期间至少安排1人现场提供每周5天*8小时服务，项目启动、需求调研、重要评审、上线试运行、阶段/竣工验收等关键节点应按采购人需求增加现场服务人员。采购人提出一般事项后1个工作日内响应，紧急事项2小时内响应并提出处置安排。
▲7.驻场人员必须具备3年及以上监理从业经验。（提供相关证书复印件）
※8.按月提交服务报告；服务报告中应包含当月驻场人员名单、驻场天数统计及考勤记录，作为履约考核依据；对可能影响批复目标、投资、关键路径、数据安全或项目验收的重大风险，应在发现后1个工作日内书面报告采购人，不得隐瞒或延迟。会议纪要和审查意见原则上在会议/资料收齐后5个工作日内提交。
※二、商务要求


1.服务期限

合同订立之日至本项目建设完成并最终验收合格，本项目预计建设周期18个月。

2.服务地点

重庆医科大学附属第二医院指定地点。

3.报价要求
3.1报价要求：本项目采用总价包干的方式报价，包含但不限于本项目所涉及的人工费、差旅费、住宿费、材料费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。该报价中标后服务期内不得调整。竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.2付款方式：

本项目服务费分三期按验收节点支付，具体如下：

（1）首期付款：合同签订生效、监理团队正式进场履职，支付合同总价的30%；

（2）中期付款：项目中期验收合格，支付合同总价的30%；

（3）尾款支付：全部监理成果物交付完毕、项目竣工验收合格且全量项目资料归档完成后，支付合同总价的40%。

（4）付款截止时间：满足付款条件并交票后于30个工作日内安排付款。

3.3若该项目有二次报价，则实际结算中分项报价按照二次报价/初次报价的折扣下浮结算。
4.验收

采购人按照服务条款，对中选人提供服务进行验收。
第三篇  资格审查及评选办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

1.资格审查

	序号
	检查内容
	响应条件

	1
	供应商法人营业执照（正/副本）或事业单位法人证书（正/副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。
	形式响应

	2
	供应商法定代表人身份证明或授权代表委托书。
	形式响应

	3
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇）
	形式响应

	4
	按“第一篇二、竞选人资格要求2、特定资格要求”的要求提交（如果有）。
	实质响应


2.符合审查
	序号
	审查内容
	响应条件

	1
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价
	实质响应

	2
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。
	形式响应

	3
	第二篇技术部分中（※）号标注的部分（如果有）。※条款须附支撑材料
	实质响应

	4
	第二篇商务部分提供承诺（见竞选函）
	形式响应


二、评选方法

采用综合评分法进行评选。满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、服务技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求竞选人作出必要澄清、说明或者补正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）签字，其澄清的内容不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。
评选标准

	序号
	权重分值
	评选标准
	说明

	1
	竞选报价40%
	40
	有效的竞选报价中的平均价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。按插入法计算得分。

投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。








	

	2
	服务技术（质量）部分

（40%）
	40
	竞选人应针对“二、服务技术（质量）与商务需求”进行逐条响应，有任意一条不满足或负偏离采购文件的（“※”“▲”号标注的部分除外），有一条不满足的扣除1分/条，不满足超过20条的得0分；

“▲”号标注的部分
有一点不满足的扣除5分/条；全部满足得40分。









	

	3
	服务方案（20%）
	20
	
竞选人针对本项目的理解分析建议情况，提供方案，内容至少包括：

（1）对本项目的理解及工作思路；

（2）针对本项目的重难点分析及应对措施；

（3）对本项目的合理化建议。

①对项目基本情况理解全面、深刻，分析深入、合理、准确，得5分；

②对项目基本情况理解全面、较深刻，分析较深入、较合理、较准确，得3分；

③对项目基本情况理解全面，有分析，但内容简单，缺乏针对性得2分；

④对项目基本情况理解分析内容有所欠缺，针对性有欠缺或对项目内容理解有偏差，得1分；

⑤未提供，此项不得分。


































	



	
	
	
	竞选人针对本项目特点，为本项目提供监理服务保障体系及措施方案，内容至少包含：

（1）提供监理质量保证体系的具体措施；

（2）提供监理服务承诺措施。
①提供的监理服务保障体系及措施详细、可行，符合实际情况满足需求，针对性强，得5分；

②提供的监理服务保障体系及措施比较详细、可行，比较符合实际情况满足需求，针对性较强，得3分；

③提供的监理服务保障体系及措施比较详细，具有一定的可行性，基本满足项目需求，具有一定的针对性，得2分；

④提供的监理服务保障体系及措施基本完整、但不详细，具有一定的可行性，部分满足项目需求，针对性欠佳，得1分;

⑤未提供，此项不得分。
	

	
	
	
	竞选人近3年具有信息化建设项目（包括监理、软件测评、数据治理或高质量数据集建设）业绩。每项2分，满分10分。 (签订合同时间为2023年1月1日至今）
	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页

	
	
	
	

	


说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

1.未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2.竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

5.竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.竞选人串通竞选的；

7.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

1.符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

2.竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内缴纳代理费并至代理机构领取中选通知书。
二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在合同签订完成前或受到质疑投诉等情况时，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证以及再次议价等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在合同签订前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。

三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内至代理公司领取中标通知书并联系重医附二院王老师进行合同签订，联系电话023-62882152，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订。

2.中选人应当按照合同约定履行义务。

四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

五、采购代理服务费

1.供应商成交后两个工作日内向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下标准的执行:

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购

	50以下
	1.2%
	1.2%

	50-100
	0.913%
	0.664%

	100-200
	0.6%
	0.3375%

	200-500
	0.3625%
	0.18125%

	500以上
	0.17075%
	0.0683%


2.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

第五篇  采购文件格式
一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本一份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

另供应商应现场提供电子档（载体为U盘），电子档包含2个文件：正本盖章扫描件PDF版本和“供应商投标信息表”Word版本，供应商需保证电子档与纸质正本完全一致，若不一致视为符合性审查不通过，电子档现场复制后可申请领回载体，正本盖章扫描件名称为：需求部门-报名项目名称-竞选公司名称（公司全称）-投标文件。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.所有竞选文件必须装订成册，不得以合页等其他形式提交。
二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）分项报价表

四、服务及商务文件格式

（一）服务条款差异表

（二）竞选函（格式）

（三）其他服务条款资料

五、资格文件格式

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

六、商业活动廉洁经营承诺书

七、供应商投标信息表
竞选文件封面
XXXX采购项目
竞

选

文
件
挂网项目：XXXX
竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

	 竞选人名称
	

	包号及名称
	单价（小写）

	
	

	总价（大写）：                           

	备注：


  （竞选人公章）                              

                                            年     月     日

（二）分项报价表

采购项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	/
	
	

	9
	
	/
	
	

	10
	
	/
	
	

	11
	……
	/
	
	

	12
	总计（元）
	


竞选人：                          

  （竞选人公章）                               

                                            年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可根据项目内容调整，但分项报价总计与总价报价须一致。若不一致以总价为准。

二、服务及商务文件

（一）服务条款差异表

采购项目名称：

	序号
	服务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇 服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关服务条款支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（二）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：

                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本1份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方承诺满足本项目第二篇商务要求的所有条件。
（竞选人公章）

年    月   日
（三）其他服务条款资料

三、资格文件

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
我公司特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

                                                 竞选人：

                                                 （公章）

                                             年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致：重庆医科大学附属第二医院
                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


四、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、采购过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

                                         竞选人法定代表人： 

                                     竞选人地址：

                                     联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公章）

法律监督：重庆市渝中区人民检察院    电话：63905066、63905067     

 响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

重庆医科大学附属第二医院
为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

                              响应人：

                                  响应人授权代表（签字）:

                                          日期：

五、供应商投标信息表
	项目名称
	XXX（与公告信息保持一致）
	需求部门
	XXX（与公告信息保持一致）
	备注

	供 应 商
	
	填写全称

	税号
	
	填写正确税号

	专票/普票
	
	填写专票或者普票（如不填默认普票）

	联系邮箱
	
	填写全称（必须填写）

	联系方式
	
	授权代表或法人+电话号码+身份证号码

	报价
（万元）
	
	单价，总价

	填写时间
	XX年XX月XX日


（结束）
信息系统工程监理服务标准贯标认证为行业协会自愿性自律证书，依据财库〔2019〕38 号、政府采购法实施条例第二十条，不得作为竞选人资格门槛；仅可作为商务加分项，且不得设置过高分值、不得排他。依据工信部信软函〔2019〕169 号，本项目不设置已取消的信息系统工程监理单位资质。


已在资格门槛中删除，在加分项中增加


明确证明材料，建议增加：提供合同复印件


已增加提供材料的要求。


请确认是否提供证书复印件，未明确要求可不提供


确认要删除么？


已复原


该证书均对企业成立年限有限制要求，建议取消


已删除


已取消


需求中已明确要求具备改证书，涉及重复评审，建议取消


已删除


该要求涉及一人多证，指向特定供应商，请确认具备该项证书能力是否必须是总监


已在需求部分修改


需求仅要求3个专业监理工程师，但此项人员不得重复计分，变相要求专业监理工程师人员不得少于6人，建议取消人员不得重复计分


已在需求部分修改





页数能否减少些？


已减少至100页。
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