项目编号：CHF-2023-023

重庆医科大学附属第二医院江南院区

配套楼水土保持方案编制、监测及验收服务

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二三年九月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院江南院区配套楼水土保持方案编制、监测及验收服务 |
| 2 | 项目概况 |  | 1.项目介绍：配套楼为重医附二院拟建项目，建筑面积53237平方米，建筑标高正负零为179.3，地下6层，底层建筑标高-26.1米，底层面积为5360平方米，地上12层，地下建筑面积32050平方米，开挖方量约15万立方米，具体以施工图为准。 2.服务地点：重庆市南岸区茶园天文大道288号 3.服务期：自签订合同之日起至配套楼工程项目竣工验收结束。本项目预计2026年12月竣工。 |
| 3 | 服务内容 |  | 1.编制配套楼水土保持方案，提交水利行政主管部门审查通过并取得主管部门批复； 2.配套楼施工期间的水土保持监测，定期提供水土保持监测报告； 3.提供配套楼水土保持设施竣工验收技术服务，报水利行政主管部门备案，取得验收备案回执。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，最低价中选法 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | （一）基本资格条件： 1.竞选单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备在有效期内的营业执照，营业执照经营范围包含水利相关咨询服务。【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 2.法定代表人授权委托书【格式4】 （二）特定资格条件： 1.竞选单位须提供2020年1月1日起至本项目报名截止时间止相关的业绩，业绩合同总价不低于5万元（业绩必须覆盖水土保持方案编制服务、监测服务、验收服务三个服务内容。提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 2.本项目采用联合体投标方式，水土保持方案编制、监测单位必须与验收单位为非同一家单位，最多两家单位可组成联合体投标。联合体牵头单位须为水土保持方案编制单位，请竞选单位在竞选文件中注明联合体分工职责。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 9万元 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、方案及监测报告编制费、会务费、专家评审费、差旅费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。 2.竞选单位总报价不得超过项目最高限价，否则作否决竞选处理。 3.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自已负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | 1.水土保持方案编制完成，提交水利主管部门审查通过并取得主管部门批复后，支付合同金额的50%； 2.按相关规定提交全部水土保持监测报告后，支付合同金额的20%（即支付至合同金额的70%）； 3.水土保持验收报水利行政主管部门备案，取得验收备案回执后支付合同金额的30%（即支付至合同金额的100%）。 备注：联合体牵头单位代表联合体与比选人结算并收取各阶段服务费。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，并提供承诺书（格式3）】 4.基本资格条件证明材料： ①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人授权委托书（格式4） 5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）】 6.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备，否则经过评审小组决议后可作否决竞选处理） |
| 12 | 评选办法 | 12（1） | 初步评审 1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式、第11条竞选文件格式要求的视为通过初步评审。 2.因评审小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评审小组可以继续评选并确定中选候选人。 |
|  |  | 12（2） | 最低价中选法 【若出现两家及以上竞选单位报价相同且均为最低价，则按照资格条件中提供的水土保持方案编制服务业绩合同金额大的单位优先的原则进行排序。】 |
| 13 | 报名方式 |  | 1.请于2023年9月25日下午17:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyhqc@163.com，邮件命名方式“江南院区配套楼水土保持方案编制、监测及验收服务+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2023年9月22日17：00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。 报名联系人：龙老师 联系电话：023-63693920 现场踏勘联系人：曾老师 联系电话：023-62888161 （特别说明：请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系） |
| 14 | 文件递交 |  | 竞选截止时间前半小时内现场递交 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | 1.竞选时间：2023年9月27日 上午8:30 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）

3.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，提供承诺书（格式3）】

4.基本资格条件证明材料：

①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人授权委托书（格式4）

5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）】

6.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：服务内容 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 特定资格条件2、.. | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 6 | 费用报价方式 满足采购文件要求 无偏离 6页 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 12页 |

注：

1.本表即为对本项目“第12条评选办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评选办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元。

本项目服务期：自签订合同之日起至配套楼工程项目竣工验收结束。

我方同意在从规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签定合同。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现.查实我公司有转包.挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1.若我司中选，保证不会有转包等行为。

2.我司保证按照采购文件要求的服务内容提供相应服务，并按时签定合同。

3.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作。

4.在供货/服务/施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中宣的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

（格式4）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日